Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluno | RA | E-mail | Celular |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arthur Felix Silva Santos | 1900059 | arthur.santos@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)946726490 |
| Matheus Manoel de Espindola Lins | 1900516 | matheus.lins@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)958527960 |
| Wilson Alves da Silva | 1900693 | wilson.silva@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)980692263 |
| Luiz fellipe misso valota | 1902344 | luiz.valota@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)960993743 |
| Kaique Lelis Moura | 1900209 | kaique.moura@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)977492781 |

|  |
| --- |
| Tema |
| Barbeware |

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Entrevista | C | A | A | 1 |
| 2 | Desenho do processo atual | C | A | A | 1 |
| 3 | Entendimento da necessidade do cliente | C | A | A | 1 |
| 4 | Levantamento dos requisitos | C | A | A | 1 |
| 5 | Desenho do novo processo | C | A | A | 2 |
| 6 | Criação do escopo do projeto | C | A | A | 1 |
| 7 | Apresentação para o cliente | C | I | A | 1 |
| 8 | Desenvolvimento da tela de login | I | B | B | 3 |
| 9 | Desenvolvimento da telas de usuário adm | I | M | M | 1 |
| 10 | Desenvolvimento da telas cliente | C | A | A | 1 |
| 11 | Integração com api | C | A | A | 2 |
| 12 | Implementação de pwa | U | B | B | 3 |
| 13 | Disparo de email marketing promocionais | U | B | B | 3 |
| 14 | Implementação de fidelidade do cliente | C | A | A | 1 |